Реестр инвестиционных проектов МР «Ахтынский район» на 2021 год

| № | Наименование программы Заказчик | Наименование объекта | Начальная максимальная цена контракта | Сумма контракта |  |  |  | Сумма экономии | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фед | респуб | муницип | Час.инвест |  |  |  |  |
| 1. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик «Дагсельхозстрой» -подрядчик ООО «Южная строительная компания» | Образовательная организация на 120 мест в с.Ахты Ахтынского района | 177476000,00 | 177121000,00 |  |  |  |  |  | 29.06.2021г | 31.12.2021г |
| 2. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик ООО «Точка М» | Парк культуры и отдыха в с.Луткун | 2700000,00 |  |  |  |  |  |  | 07.01.2021г | Объект сдан в эксплуатацию |
| 3. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик ООО «Точка М» | Благоустройство парка культуры и отдыха в с.Кака. | 1600000.00 | 1300000,00 | 13000.00 | 300000.00 |  |  |  | 07.01.2021г | Объект сдан в эксплуатацию |
| 4. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 год - заказчик: ГКУ «Дагводсервис» - подрядчик: ООО «спецстроймонтаж» | Возведение берегозащитных сооружений по правому берегу реки Самур | 128000000.00 |  |  |  |  |  |  | 12.10.2020г | Завершение 2021г |
| 5. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 год - заказчик: ГКУ «Дагсельхозстрой» - подрядчик: ООО «ТСК Мегаполис» | Многофункциональный спортивный комплекс в с.Ахты | 149796690,00 | 134068037,55 |  |  |  | 0,00 | 08.05.2020г. | 18.05.2020г. | с 2020г по2022г. |
| 6. | В рамках государственной программы Республики Дагестан инвестиционный проект по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » - заказчик: ГКУ «Дагсельхозстрой» - подрядчик: ООО «Бетон» | Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с.Ахты | 54455684,00 | 54455684,00 |  |  |  | 0,00 | 08.05.2020г. | 18.05.2020г. | с 2020г по2021г. |
| 7. | В рамках государственной программы Республики Дагестан инвестиционный проект по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » - заказчик: администрация МР «Ахтынский район» - подрядчик: | Строительство футбольного поля в с.Курукал | 2948000.00 | 2000000.00 |  | 448000.00 | 500000.00 |  |  |  | Сдача 2021г |
| 8. | Федеральная целевая программа. «Юг России на 2008- 2013 годы» - заказчик: ГКУ «Дагсельхозстрой» - подрядчик: ООО «ЕЛЕНА» | Больница на 128 коек и 250 посещений в смену в с.Ахты, Ахтынского района. | 404,648 | 250000,00 |  |  |  | 0,00 | 08.05.2020г. | 18.05.2020г. | с 2020г по2021г. |
| 9. | Государственная программы Российской Федерации по программе «Развитие образования» - заказчик: ГКУ «Дагсельхозстрой» - подрядчик: ООО «ЕЛЕНА» | Общеобразовательная организация на 400 ученических мест в с.Луткун, Ахтынского района. | 250000000,00 | 250000000,00 |  |  |  | 0,00 | 08.05.2020г. | 18.05.2020г. | с 2017г по2021г. |
| 10. | Государственная программы Российской Федерации «мой Дагестан мои Дороги» | Благоусройство ул.Ю.Герейханова в с.Ахты | 6363000.00 | 6233000.00 |  | 13000.00 |  |  |  |  | Сдача.2021г |
| 11. | Государственная программы Российской Федерации Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги» -заказчик администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик | Благоустройство ул.В.Эмирова в с.Ахты | 2280000.00 |  |  | 46000.00 |  |  |  |  | Сдача.2021г |
| 12. | Государственная программы Российской Федерации Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги» -заказчик администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик | Благоустройство ул.Галиба Султанова и пер.ул.А.Байрамова | 4777000.00 |  |  | 4777000.00 |  |  |  |  | Сдача 2021г |
| 13. | Государственная программы Российской Федерации Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги» -заказчик администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик | Благоустройство ул.К.Меджидова | 8362000.00 |  |  |  | 8362000.00 |  |  |  | Сдача.2021г |
| 14. | Государственная программы Российской Федерации Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги» -заказчик администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик ООО «Дорбостсервис» | Благоустройство центральной улицы село Калук протяженность 500метров | 4008000.00 |  |  |  | 4008000.00 |  |  |  | Сдача 2021г |
| 15. | Государственная программы Российской Федерации Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги» -заказчик администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик ООО «Добростсервис» | Благоустройство центральной улицы село Хрюг | 5061000.00 |  |  |  | 5061000.00 |  |  |  | Сдача 2021г |
| 16. | Государственная программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» -заказчик ГКУ «Спецгазстройсервис» -подрядчик ООО «Стройлайн» -субподрядчик ООО «Саламат», ИП. Шихалиев В.Ф | Газопровод «Ахты-Курукал-Смугул» | 52000000.00 |  | 52000000.00 |  |  |  |  |  | Сдача 2021г |
| 17. | Государственная программы Российской Федерации Создание условий обеспечения качествен ыми услугами жилищно-комунального хозяйства население РД -заказчик ГКУ «Дирекция единого заказчика» -подрядчик ООО «Проектно изыскательная компания «Норд» | Водопровод «Леке-Дере-Ахты» | 222000000.00 | 222000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Государственная программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» -заказчик ГКУ «Спецгазстройсервис» | Газопровод Ахты-Хрюг-Рутул | 6 млн.руб |  |  |  |  |  |  | 2021год | 2022год. |
| 19. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 год -заказчик администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик ООО «Елена» | Освещение (благоустройство) центральной улицы с.Смугул | 1 млн 573т.р |  |  |  |  |  |  | 2021г | 2021г |
| 20. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 год -заказчик администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик ООО «Елена» | Подпорная стена с.Смугул | 3млн 427 т.р |  |  |  |  |  |  | 2021г | 2021г |
| 21. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -МБУ «Какинская СОШ» -подрядчик ИП «Сулейманова Л.Б | «Образование» Создание центров «Точка роста» МКОУ «Какинская СОШ» | 9585500,00 |  |  |  |  |  |  | 01.09.2021 | 2021г |
| 22. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик МБУ «Какаинская СОШ» -подрядчик ООО «Айишат» | Ремонт котельной «МБУ «Какинская СОШ» | 1млн 580т480 |  |  |  |  |  |  | 29.10.2021 | 2021 |
| 23. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик МБУ «Хрюгская СОШ» -подрядчик ООО «Магстрой» | Образование Создание центров «Точка роста» МБУ «Хрюгская СОШ» | 554570,00 |  |  |  |  |  |  | 16.07.2021 | 2021г |
| 24. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик МБУ «Хрюгская СОШ» Подрядчик ООО «Айишат» | Ремонт котельной МБУ «Хрюгская СОШ» | 1,160840,00 |  |  |  |  |  |  | 28.09.2021 | 2021г |
| 25. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик Администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик ИП «Сулейманов А.Б | Прокладка хризотилментных труб с установкой дождеприемников для ливневой канализации по ул.Ленина с.Ахты | 590274,00 |  |  |  |  |  |  | 02.08.2021 | 2021г |
| 26. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик Администрация МР «Ахтынский район» Подрядчик ИП «Сулейманова Л.И | Администрация МР «Ахтынский район» Строительство СП | 971823,60 |  |  |  |  |  |  | 15.11.2021 | 2021г |
| 27. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик Администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик ООО «Магстрой» | Реконструкция помещения администрации МР «Ахтынский район» под кабинеты МКУ «УСЕЗ» с.Ахты | 1395039,00 |  |  |  |  |  |  | 30.10.2021 | 2021г |
| 28. | Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД » -заказчик Администрация МР «Ахтынский район» -подрядчик ООО «Регион Строй» | трансформаторная подстанция в с.Ахты, МР "Ахтынский район" | 650482,00 |  |  |  |  |  |  | 15.01.2021 | 26.01.2021 |

Начальник отдела экономики и

Земельно-имущественных отношений                                                                                      Ф.А.Ахмедова