Реестр инвестиционных проектов МР «Ахтынский район» на 2022 год
	№
	Наименование программы  
Заказчик
	Наименование объекта
	Начальная максимальная цена контракта
	Сумма контракта
	Сумма экономии 
	Дата аукциона
	Дата заключения контракта
	Дата завершения работ

	
	
	
	
	фед
	респуб
	муницип
	Час.инвест
	
	
	
	

	1.
	 Государственная программа РФ.
 инвестиционный проект по программе
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »  
-заказчик «Дагсельхозстрой»
-подрядчик ООО «Южная строительная компания» 
	Образовательная организация на 120 мест в с.Ахты Ахтынского района 
	177476000,00
	177121000,00
	
	
	
	
	
	29.06.2021г
	31.12.2022г

	2.
	Государственная программа РФ.
 инвестиционный проект по программе
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »  
-заказчик администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик ООО «Точка М» 
	Парк культуры и отдыха в с.Луткун
	2700000,00
	
	
	
	
	
	
	07.01.2021г
	Объект сдан в эксплуатацию 
2022г

	3.
	 Государственная программа РФ.
 инвестиционный проект по программе
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »  
-заказчик администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик ООО «Точка М»
	Благоустройство парка культуры и отдыха в с.Кака.

	1600000.00
	1300000,00
	13000.00
	300000.00
	
	
	
	07.01.2021г
	Объект сдан в эксплуатацию в 2022г










	4.
	Государственная программа РФ
 инвестиционный проект по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 год
- заказчик: ГКУ «Дагводсервис» 
- подрядчик: ООО «спецстроймонтаж»
	Возведение берегозащитных сооружений по правому берегу реки Самур
	128000000.00
	
	
	
	
	
	
	12.10.2020г
	Завершение 2022г

	5.
	Государственная программа РФ.
 инвестиционный проект по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 год
- заказчик: ГКУ «Дагсельхозстрой» 
- подрядчик: ООО «ТСК Мегаполис»
	Многофункциональный спортивный комплекс в с.Ахты
	149796690,00
	134068037,55
	
	
	
	0,00
	08.05.2020г.
	18.05.2020г.
	с 2020г 
по2022г.
Объект не завершен 

	6.
	В рамках государственной программы Республики Дагестан инвестиционный проект 
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »

- заказчик: ГКУ «Дагсельхозстрой» 
- подрядчик: ООО «Бетон»
	Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с.Ахты

	54455684,00
	54455684,00
	
	
	
	0,00
	08.05.2020г.
	18.05.2020г.
	с 2020г
по2022г.

	7.
	Федеральная целевая  программа.
 «Юг России на 2008- 2013 годы»

- заказчик: ГКУ «Дагсельхозстрой» 
- подрядчик: ООО «ЕЛЕНА»
	Больница на 128 коек и 250 посещений в смену  в с.Ахты, Ахтынского района.

	404,648
	250000,00
	
	
	
	0,00
	08.05.2020г.
	18.05.2020г.
	с 2020г
по2021г.
Работы не завершены

	8.
	Государственная программы Российской Федерации 
по программе «Развитие образования»

- заказчик: ГКУ «Дагсельхозстрой» 
- подрядчик: ООО «ЕЛЕНА»
	Общеобразовательная организация на 400 ученических  мест  в с.Луткун, Ахтынского района.

	250000000,00
	250000000,00
	
	
	
	0,00
	08.05.2020г.
	18.05.2020г.
	с 2017г
по2021г.
Объект сдан в 2022г.

	9.
	Государственная программы Российской Федерации 
«Мой Дагестан мои Дороги»
	Благоусройство ул.Ю.Герейханова в с.Ахты от здании редакции до здания ЖКХ (500 метров)
	6363000.00
	6233000.00
	





	13000.00
	
	
	
	
	Сдача.2022г

	10.
	Государственная программы Российской Федерации 
Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги»
-заказчик администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик
	Благоустройство пер.ул.А.Байрамова
	4777000.00
	
	
	4777000.00
	
	
	
	
	Сдача 2022г
Работы завершены

	11.
	Государственная программы Российской Федерации 
Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги»
-заказчик администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик
	Благоустройство ул.К.Меджидова 
	8362000.00
	
	
	
	8362000.00
	
	
	
	Сдача.2022г
Работы завершены 

	12.
	Государственная программы Российской Федерации 
Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги»
-заказчик администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик
ООО «Добростсервис»
	
	5061000.00
	
	
	
	5061000.00
	
	
	
	Сдача 2021г

	13.
	Государственная программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
-заказчик ГКУ «Спецгазстройсервис» 
-подрядчик ООО «Стройлайн»
-субподрядчик ООО «Саламат», ИП. Шихалиев В.Ф
	Газопровод «Ахты-Курукал-Смугул»
	52000000.00
	
	
52000000.00
	
	
	
	
	
	
Сдача 2023г
Работы начаты 2022 г. 

	14.
	Государственная программы Российской Федерации 
Создание условий обеспечения качествен  
ыми услугами жилищно-комунального хозяйства население РД
-заказчик ГКУ «Дирекция единого заказчика»
-подрядчик  ООО «Проектно изыскательная компания «Норд» 
	Водопровод «Леке-Дере-Ахты»
	222000000.00
	222000000.00
	
	
	
	
	
	
	Работы по данному объекту еще не начаты 

	15.
	Государственная программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
-заказчик ГКУ «Спецгазстройсервис» 
	Газопровод Ахты-Хрюг-Рутул
	6 млн.руб
	
	
	
	
	
	
	2021год
	2022год.
Работы еще не начаты 

	16.
	Государственная программа РФ.
 инвестиционный проект по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 год
-заказчик администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик ООО «Елена»
	Освещение (благоустройство) центральной улицы с.Смугул
	1 млн 573т.р
	
	
	
	
	
	
	2021г
	2022г работы по объекту завершены 

	17.
	Государственная программа РФ.
 инвестиционный проект по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 год
-заказчик администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик ООО «Елена»
	Подпорная стена с.Смугул
	3 427 000,00
	
	
	
	
	
	
	2021г
	2022г
Работы по объекту завершены 

	18.
	Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »  
-МБУ «Какинская СОШ» 
-подрядчик ИП «Сулейманова Л.Б
	«Образование»
Создание центров «Точка роста» МКОУ «Какинская СОШ»
	9585500,00
	
	
	
	
	
	
	01.09.2021
	2022г
Работы по объекту завершены 

	19.
	Государственная программа РФ.
 инвестиционный проект по программе
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »  
-заказчик МБУ «Какаинская СОШ»
-подрядчик ООО «Айишат»
	Ремонт котельной «МБУ «Какинская СОШ»
	1млн 580т480

	

	

	

	

	

	

	29.10.2021
	2022 работы по объекту завершены 


	20.
	Государственная программа РФ. инвестиционный проект по программе
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »  
-заказчик МБУ «Хрюгская СОШ»
-подрядчик ООО «Магстрой» 
	Образование 
Создание центров 
«Точка роста»
МБУ «Хрюгская СОШ»


	554570,00

	



	



	



	



	



	



	16.07.2021

	2022г. Работы по объекту завершены 




	21.

	Государственная программа РФ.
 инвестиционный проект по программе
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »  
-заказчик МБУ «Хрюгская СОШ»
Подрядчик ООО «Айишат»
	Ремонт котельной 
МБУ «Хрюгская СОШ»
	
1 160840,00
	
	
	
	
	
	
	28.09.2021
	2022г. Работы по объекту завершены

	22.
	Государственная программа РФ.
инвестиционный проект по программе
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »
-заказчик Администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик ИП «Сулейманов А.Б
	Прокладка хризотилментных труб с установкой дождеприемников для ливневой канализации по ул.Ленина с.Ахты
	590274,00
	
	
	
	
	
	
	02.08.2021
	2022г. Работы завершены

	
23.


	Государственная программа РФ.
 инвестиционный проект по программе
по программе «Комплексное развитие сельских территорий РД »
-заказчик Администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик ООО «Магстрой»  
	Реконструкция помещения  администрации МР «Ахтынский район» под кабинеты МКУ «УСЕЗ» с.Ахты 
	1395039,00
	
	
	
	
	
	
	30.10.2021
	2022г

	24.
	Государственная программы Российской Федерации 
Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги»
-заказчик администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик
ООО «Добростсервис»
	Благоустройство ул.С.Ферзалиевой
	1886,6 тыс.руб
	
	
	
	74,84 тыс. руб
	
	
	
	Работы завершены 2022году объект сдан

	25.
	По программе Проекты местных инициатив
Заказчик администрация МР «Ахтынский район»  
	Освещение ул.К.Гусейнова в с.Кака

	2767740,0
	
	
	
	
	
	
	
	Объект сдан 2022 году.

	26.
	По программе Проекты местных инициатив
Заказчик администрация МР «Ахтынский район»  
	Благоустройство ул.М.Гаджиева в с.Хрюг

	1 198 980,0 руб.
	
	
	
	
	
	
	
	Объект сдан 2022году. 

	27.
	По программе Проекты местных инициатив
Заказчик администрация МР «Ахтынский район»  
	1.Благоустройство памятника ВОВ с.Хнов
2. Благоустройство памятника ВОВ в с.Смугул
	1. 1765490,93 
2. 1 765 490,93 
	
	
	
	
	
	
	
	Объекты сданы 2022 году. 

	28.
	В рамках национального проекта «Культура» в 2022г
	капитальный ремонт учреждений культуры с.Ахты 
	22 612 159,70
	
	
	
	
	
	
	
	Объект завершен 2022г.

	29.
	В рамках национального проекта «Культура» в 2022г.

	капитальный ремонт учреждений культуры с.Смугул 
	6 592 105,26
	
	
	
	
	
	
	
	Объект завершен 2022г.

	30.
	Государственная программы Российской Федерации 
Государственная программа «Мой Дагестан Мои дороги»
-заказчик администрация МР «Ахтынский район»
-подрядчик
ООО «Добростсервис»
	Благоустройство улицы М.Мусаева  в с.Ахты. 

	2857,8 тыс.руб
	
	
	
	116,4 тыс. руб
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Объект завершен 2022году 



Начальник отдела экономики и
Земельно-имущественных отношений                                                                                                                                                 Ф.А.Ахмедова                                         
                                          
                   


