
                                                                                                                                                      Реестр
инвестиционных проектов, реализуемых в МР «Ахтынский район» на 2019 год.


	№
	
Наименование инвестиционного проекта 
	Объем инвестиций, млн. руб
	Уровень готовности инвест, проекта
	Планируется создать рабочих мест, чел.
	Всего вложено средств, млн. руб.
	В т.ч. вложено средств в отчетном периоде (по состоянию на 01.01. 2020 года), млн. руб.
	Краткое описание выполненных работ за отчетный период (по состоянию на I января 2019 года), в том числе с указание объемов произведенной продукиии и созданных рабочих мест

	
	
	Всего
	Собственные средства 
	Привлекаемые средства
	Наличие бизнес плана 
	Наличие ПСД
	Наличие инвест площадки и ее описание
	Начало реализации (месс. Год.)
	Завершение (мес. Год)
	
	Всего 
	В т. Ч. Собственных средств 
	Вт.ч. привлеченные средства
	Всего 
	В т. Ч. Собственных средств 
	Вт.ч. привлеченные средства
	

	1
	1.Убойный цех. 
2.Цех по переработки мясных продуктов
(с.Луткун) 
	25,0
	25,0
	
	+
	+
	-
	06.2016 г
	01-01.2019 г.
	20
	22,2
	22,2
	
	0,2
	0,2
	
	Начаты работы дополнительного цеха по переработки мясных продуктов, строится биотермическая яма, помещение для биохимического обезображивание био отходов.   

	2
	Молочно-товарная ферма на 50 голов (с.Ахты)
	8,9
	8,9
	
	+
	+
	-
	10.2016г
	12.2018г
	7
	5,0
	5,0
	
	0,5
	0,5
	
	 Проводятся кровельные монтажные работы.

	3
	Торговый объект оптовый 
ИП Кисриев Р.  (с.Ахты)
	5,0
	5,0
	
	-
	-
	-
	04.2017г
	12.2018г
	5
	3,0
	3,0
	
	1,0
	1,0
	
	Идет строительство кровли торгового объекта.

	4
	Строительство школы на 400 ученических мест.
(с.Луткун)
	450,0
	450,0
	
	+
	+
	-
	01.2018г
	12.2018г
	60
	81,0
	81,0
	
	40,0
	40,0
	
	Идет  завершение крыши учебного корпуса. Проводятся внутренние работы

	5
	Строительство плоскостной многофункциональной спортплощадки в (с.Смугул)  
	7,5
	
	7,5
	-
	+
	-
	11.2017г
	11.2019г
	5
	5,0
	
	5,0
	1,0
	
	1,0
	Начаты работы по ограждению территории площадки, а так же закладка газона, установка освещения территории.

	6
	Строительство  водопроводной линии 3км., в (с.Ново Усур)
	2,2
	2,2
	
	
	+
	-
	07.2018г
	08.2019г
	2
	1,5
	1,5
	0,6
	1,3
	1,3
	0,6
	Проводятся прокладка и соединение труб. 

	7
	Хирургический отделения медицинского центра «Самур» (с.Луткун)
	60,0
	60,0
	
	
	+
	-
	04.2018г
	12.2020г
	15
	10,0
	10,0
	
	0,0
	0,0
	
	Идет  завершение фундамент мед. отделения корпуса.

	8
	Торговый объект Хозяйственных товаров 
ИП Исмаилов Э.Ю. (с.Калук)
	3,0
	3,0
	
	
	
	-
	03.2017г
	12.2019
	2
	3,0
	3,0
	
	1,5
	1,5
	
	Идет строительство дополнительной пристройки помещения для склада торгового объекта.

	9
	Строительство теплицы «Самур»
(с.Луткун)
	3,4
	3,4
	
	+
	+
	-
	04.2018г
	11.2019г
	4
	2,5
	2,5
	
	0,5
	0,5
	
	Строительство помещения теплицы завершено, идет установка дополнительного оборудования

	10
	Тепличный комплекс СПК «Юг-Агро»  (с.Хкем) 
	15
	5
	10
	+
	+
	-
	05.2018г
	12.2019г
	7
	9,0
	4,0
	5,0
	1,0
	1,0
	
	Строительство помещения теплицы завершено, проводятся внутренние работы

	11
	Коровник на 40 голов
ИП Сулейманов С.
(с.Хрюг)
	6,5
	3,5
	3,0
	+
	+
	-
	02.2018г
	12.2019г
	4
	3,5
	2,5
	1,0
	1,0
	1,0
	
	Строительство помещения коровника завершено, проводятся внутренние работы.

	12
	Ферма КРС для откорма на 80 скотомест ИП Мурсалов Ф.М. 
(с. Ахты)
	25,0
	10,0
	15,0
	+
	+
	-
	03.2018г
	11.2019г
	6
	11,0
	6,0
	5,0
	1,2
	1,2
	
	Построен каркас фермы, проводятся внутренние работы.
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