Реестр

инвестиционных проектов, реализуемых в МР «Ахтынский район» на 2019 год.

| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем инвестиций, млн. руб |  |  | Уровень готовности инвест, проекта |  |  |  |  | Планируется создать рабочих мест, чел. | Всего вложено средств, млн. руб. |  |  | В т.ч. вложено средств в отчетном периоде (по состоянию на 01.01. 2020 года), млн. руб. |  |  | Краткое описание выполненных работ за отчетный период (по состоянию на I января 2019 года), в том числе с указание объемов произведенной продукиии и созданных рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Собственные средства | Привлекаемые средства | Наличие бизнес плана | Наличие ПСД | Наличие инвест площадки и ее описание | Начало реализации (месс. Год.) | Завершение (мес. Год) |  | Всего | В т. Ч. Собственных средств | Вт.ч. привлеченные средства | Всего | В т. Ч. Собственных средств | Вт.ч. привлеченные средства |  |
| 1 | 1.Убойный цех. 2.Цех по переработки мясных продуктов (с.Луткун) | 25,0 | 25,0 |  | + | + | - | 06.2016 г | 01-01.2019 г. | 20 | 22,2 | 22,2 |  | 0,2 | 0,2 |  | Начаты работы дополнительного цеха по переработки мясных продуктов, строится биотермическая яма, помещение для биохимического обезображивание био отходов. |
| 2 | Молочно-товарная ферма на 50 голов (с.Ахты) | 8,9 | 8,9 |  | + | + | - | 10.2016г | 12.2018г | 7 | 5,0 | 5,0 |  | 0,5 | 0,5 |  | Проводятся кровельные монтажные работы. |
| 3 | Торговый объект оптовый ИП Кисриев Р. (с.Ахты) | 5,0 | 5,0 |  | - | - | - | 04.2017г | 12.2018г | 5 | 3,0 | 3,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | Идет строительство кровли торгового объекта. |
| 4 | Строительство школы на 400 ученических мест. (с.Луткун) | 450,0 | 450,0 |  | + | + | - | 01.2018г | 12.2018г | 60 | 81,0 | 81,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | Идет завершение крыши учебного корпуса. Проводятся внутренние работы |
| 5 | Строительство плоскостной многофункциональной спортплощадки в (с.Смугул) | 7,5 |  | 7,5 | - | + | - | 11.2017г | 11.2019г | 5 | 5,0 |  | 5,0 | 1,0 |  | 1,0 | Начаты работы по ограждению территории площадки, а так же закладка газона, установка освещения территории. |
| 6 | Строительство водопроводной линии 3км., в (с.Ново Усур) | 2,2 | 2,2 |  |  | + | - | 07.2018г | 08.2019г | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | Проводятся прокладка и соединение труб. |
| 7 | Хирургический отделения медицинского центра «Самур» (с.Луткун) | 60,0 | 60,0 |  |  | + | - | 04.2018г | 12.2020г | 15 | 10,0 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Идет завершение фундамент мед. отделения корпуса. |
| 8 | Торговый объект Хозяйственных товаров ИП Исмаилов Э.Ю. (с.Калук) | 3,0 | 3,0 |  |  |  | - | 03.2017г | 12.2019 | 2 | 3,0 | 3,0 |  | 1,5 | 1,5 |  | Идет строительство дополнительной пристройки помещения для склада торгового объекта. |
| 9 | Строительство теплицы «Самур» (с.Луткун) | 3,4 | 3,4 |  | + | + | - | 04.2018г | 11.2019г | 4 | 2,5 | 2,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | Строительство помещения теплицы завершено, идет установка дополнительного оборудования |
| 10 | Тепличный комплекс СПК «Юг-Агро» (с.Хкем) | 15 | 5 | 10 | + | + | - | 05.2018г | 12.2019г | 7 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |  | Строительство помещения теплицы завершено, проводятся внутренние работы |
| 11 | Коровник на 40 голов ИП Сулейманов С. (с.Хрюг) | 6,5 | 3,5 | 3,0 | + | + | - | 02.2018г | 12.2019г | 4 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | Строительство помещения коровника завершено, проводятся внутренние работы. |
| 12 | Ферма КРС для откорма на 80 скотомест ИП Мурсалов Ф.М. (с. Ахты) | 25,0 | 10,0 | 15,0 | + | + | - | 03.2018г | 11.2019г | 6 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 1,2 | 1,2 |  | Построен каркас фермы, проводятся внутренние работы. |

Глава МР «Ахтынский  район»          О.М.Абдулкеримов     ______________

(подпись)            М.П.                                «     »                                 2019 г.